省道S334南防口至井陉平山界段改建工程

项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，我中心对省道S334南防口至井陉平山界段改建工程项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目路线起点位于南防口村东，于京昆高速石太北线高速冶河特大桥北侧与省道S337(原宜微公路)交叉，向西跨越冶河，经东高家庄、库隆峰、北石门、小作镇与平涉公路交叉，继续向西经桃王庄，大王庙、高礼刊、枣林口,线转向北经黑水坪、米汤崖至终点井陉平山界,与省道S334平山县段顺接，路线全长30.59公里。全线采用二级公路标准建设,路面横坡为1.5%,起点至桃王庄(K0+000-K16+000)设计速度为60公里/小时,糖王庄至井陉平山界(K16+000-K30+040)设计速度为40公里/小时。

根据石家庄市行政审批局关于省道S334南防口至井陉平山界段改建工程初步设计的批复（石行审投资[2017]66号），核定项目总预算59291万元。建设资金由上级部门补助，其余部分由地方政府自筹。

本次绩效资金范围为2024年预算单位资金1229.32万元。

（二）项目预期绩效目标

截至目前，省道S334南防口至井陉平山界段改建工程项目已完工，完成全部30.59公里的建设里程。绩效指标实际完成值对比年初绩效目标设定情况看，年初设定的绩效目标科学合理。通过对省道S334南防口至井陉平山界段改建工程项目的升级改造，将提高该路段的通行能力，提升改造段的公路质量，方便群众出行。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩[2020]5号）文件精神，我中心组织工程科、计划科、财务科等相关人员，对省道S334南防口至井陉平山界段改建工程项目进行梳理，确保自评结果准确、客观。

- 自评的方法和过程

根据该项目的项目工程师、计量工程师汇报的项目进展情况，通过数据分析、现场勘察，调查问卷等方式对目标完成情况和各绩效指标完成数据与预期值进行对比并分析核实，填写相关自评表。

（三）建立绩效评价指标体系

省道S334南防口至井陉平山界段改建工程绩效评价指标自评总体评分设置100分。产出指标40分，其中数量指标10分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分。效益指标40分。满意度指标10分。预算执行率指标10分。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

省道S334南防口至井陉平山界段改建工程年初预算安排1229.32万元，已于当年支付1229.3171万元，预算执行率100%，根据预算执行率≥95%的预期指标，指标自评得分10分。

（二）项目产出

数量指标设置省道S334南防口至井陉平山界段改建工程新改建公路完工里程30.59公里，根据项目计量及工程进度，完成新改建公路里程30.59公里。数量指标达到预期设定值，自评得分10分。

质量指标设置已完工程质量验收合格率等于100%，通过对已完工工程进行质量检测，出具验收合格的交工证书。质量指标达到预期设定值，自评得分10分。

时效指标设置省道S334南防口至井陉平山界段改建工程年度预算资金于12月底前完成支付，我中心根据计量情况向财政申请该项目资金并进行支付，截至2024年12月该预算资金已支付年初预算的100%，时效指标达到预期设定值，自评得分10分。

成本指标设置年工程建设投资成本不超过1229.32万元，当年实际拨付省道S334南防口至井陉平山界段改建工程1229.3171万元。成本指标达到预期设定值，自评得分10分。

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等综合考量，根据指标体系评分标准计算分值为40分。

（三）项目效益

通过省道S334南防口至井陉平山界段改建工程的建设，该路段的通行能力得到了提升。社会效益指标得以实现，自评得分40分。

（四）满意度

通过对通行省道S334南防口至井陉平山界段改建工程道路驾乘人员进行问卷调查，社会公众满意度达到了98%，大于预期设定的90%目标，服务对象满意度指标自评得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据该项目绩效目标预期值与完成值对比进行综合评价，满分100分，综合评价得分100分，项目综合绩效等级评为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无。