附件3

2024年三环路等道路维护费项目

自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对2024年三环路等道路维护费项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

石家庄市三环路管护中心是石家庄市交通运输局直属二级独立预算单位，设置计划科、养护管理中心、财务科等部门对本项目进行管理，养护管理中心负责管养工作的具体实施。我中心主要负责三环路主辅路、青银连接线、北斗路连接线、翠屏山路、机场路连接线、李家疃连接线等道路的管养工作，自2022年起我中心新增北三环及启程路、复兴大街、南绕城高速连接线、南三环辅路、京昆京石高速连接线、平赞高速石家庄支线、西柏坡高速连接线等石家庄市绕城内路段的管养工作。

为保持路面清洁无杂物、行车舒适，路肩整洁、边坡稳定、排水畅通，桥梁构造物及附属设施完好，沿线交通安全设施完善，绿化协调美观，亮化、监控及排水设施功能完整，长期保持“畅、洁、绿、安、美”的道路交通环境，石家庄市三环路管护中心按规范和制度要求对管养路段进行日常保洁、桥梁检查、修复养护、交通安全设施维护、机电照明设施维护、绿化养护、排水管道养护、应急抢险以及大气污染防治等工作。以上工作均需必要的人力、物力以及资金支持，故申请维护资金保障养护工作的正常进行。

2.项目主要实施内容和范围

（1）路基、路面主要养护内容

①清除路肩杂草、整修边坡、疏通泄水孔、道路清扫、洒水、路况巡查等日常养护工程。

②挡墙、边沟、护坡、花墙、蓄水池的修复以及泵站维护等工程。

③路面沥青灌缝、路面挖补、水泥混凝土路面修补、便道彩砖、路缘石更换等工程。

（2）桥梁主要养护内容

①日常检查及泄水孔疏通等日常养护工程。

②伸缩缝及其配件的清理、修复及更换、混凝土护栏维修、刷漆、防抛网的更换以及桥梁防腐防锈工程。

③落水管及排水篦子的更换、泄水孔的疏通。

④桥梁加固。

⑤桥梁技术状况检测评定以及桥梁等级分类处置。

（3）交通安全设施主要养护内容

波状护栏、标志牌、热熔标线、防眩板、警示柱、轮廓标等安全设施的巡查、维护、修复。

（4）绿化主要养护内容

浇水、除草、打药、施肥、修剪、除虫（病），清理枯枝败叶，捡拾垃圾，路树冲洗，苗木补植。

（5）机电照明设施主要养护内容

路灯设施巡查、保洁、修复，箱变维护，流量观测及监控设备的维护。

（6）排水管道养护主要养护内容

管道、收水井清淤、疏通，格栅除污，更换井盖，收水井、检查井维修等。

（7）夏季防汛，冬季除融雪，完成大气污染防治以及上级单位交办的其他工作任务。

3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）。

2024年三环路等道路维护费17602.41万元，资金来源为财政拨款。

（二）项目预期绩效目标

按照省、市相关部门要求，完成年度养护任务，保持路容路貌整洁，做好日常保洁、洒水抑尘、大气污染防治等工作。重点加强对管养桥梁的结构性安全检查工作，处置桥梁病害，进行桥梁定期检查1次。保证沥青路面挖补和沥青路面灌缝数量，进行公路技术状况检测评定1次。做好交通安全、机电照明及排水等设施的日常养护工作，保障各类设备设施处于良好状态。做好绿化日常养护，按计划开展绿地苗木补植，维护景观效果。组织应急演练，保障应急物资储备，确保汛期及冬季通行安全。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

对自评所需相关文件进行整理和汇总：一是准备项目实施的年度计划文件，项目招投标文件，项目设计、施工等与项目相关的合同，财务会计资料等相关材料。二是定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对相关申请单、验收单等资料进行汇总。

我中心成立由主管领导刘彦彬担任组长，由财务科、养护中心、计划科科室负责人为成员的评价工作组，负责组织、协调项目实施以及年终对项目绩效目标考核，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）自评的方法和过程

根据绩效评价文件要求，我中心召开专题会议，全面开展绩效评价工作。评价小组查看项目支出有关账目及相关文件资料，认真开展自评工作，确定绩效指标，综合多方意见最终形成评价结论。

（三）建立绩效评价指标体系

为了综合、准确反映预算项目的产出和效果，并依据《公路桥涵养护规范》、《公路养护技术规范》、《城镇道路养护技术规范》、《公路隧道养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》、《公路养护工程管理办法》等相关规范及标准文件，制定如下的绩效指标：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 道路养护里程 |
|  |  | 照明养护里程 |
|  | 质量指标 | 恢复设计功能（恢复率） |
|  | 时效指标 | 突发事件响应效率 |
|  | 成本指标 | 项目总成本 |
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 |
|  | 社会效益指标 | 提升城市整体形象 |
|  | 生态效益指标 | 提高路域环境绿化水平 |
|  | 可持续影响指标 | 设施正常运转率 |
| 满意度指标 （20分） | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 |

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

2024年度项目预算17602.41万元，资金到位17602.41万元，到位资金全部用于道路维护的各项工作。

（二）项目产出

（1）数量指标

①道路养护里程265.1千米。实行分区、分段责任制，采用机械清扫配合人工拾捡抛洒物、白色垃圾等的模式，确保道路干净、整洁。每日进行路面巡查，发现问题及时进行处置，保证路面通行安全。道路养护里程达到要求，指标评分为5分。

②照明养护里程149.1公里。安排专人巡查，发现隐患或损坏及时处置，养护期间亮灯率不低于98%。机电设施维护量达到要求，指标评分为5分。

（2）质量指标

恢复设计功能（恢复率）达到95%。大力实施精细化养护，突出抓好路面修复养护，做到及时发现，及时处理。定期维护、清洗、调整波形护栏、标志牌等设施，完成维修及更换护栏、警示柱等设施，实施沥青路面挖补约7万平方米，微表处约1.3万平方米，沥青灌缝约2.7万余延米，标线施划约5.3万余平方米等，有效提升路况质量并善行车环境，确保道路的平整、安全、畅通。指标完成值达到要求，指标评分为10分。

（3）时效指标

突发事件响应效率，严格落实值班制度，发生突发事件及时通知养护单位，人员到达现场所需时间小于1.5小时，满足指标要求，指标评分为10分。

（4）成本指标

通过对本项目工作内容的全程监管以及资金拨付流程的严格把控，本项目相关材料齐全，资金使用符合规范，且项目总成本未超过指标限制，满足指标要求，指标评分为10分。

（三）项目效益

①经济效益指标，完成道路养护工作，保障道路安全畅通，为提高交通发展水平、建设现代化经济体系提供重要支撑，达到了促进经济发展的目标，满足指标要求，指标评分为10分。

②社会效益指标，良好的道路通行环境降低了事故发生概率，改善了道路使用状况，提高了道路服务水平，起到了提升城市整体形象的效果，满足指标要求，指标评分为10分。

③生态效益指标，三环路绿化经过多年养护，已经形成一条环省会的绿色景观带；通过补植美化工作，管养范围黄土裸露基本消除，路域环境及绿化效果明显提升，满足指标要求，指标评分为10分。

④可持续影响指标，通过各项养护工作，交安、机电、排水等各项设施正常运转率达到98%，并且起到了降低设施故障率、延长设施使用寿命的作用，达到了指标要求，指标评分为10分。

（四）满意度

周边群众满意度，通过随机问卷调查周边群众，满意度为95%，满足指标要求，指标评分为20分。

四、项目综合评价结论和评价等级

我中心全面贯彻落实“加强养护、科学管理、提高质量、保障畅通”的养护方针，扎实推进养护工作并卓有成效地完成了本年度的养护任务，保证了道路安全畅通。

根据项目执行情况和项目绩效情况，得出综合评分为100分，项目综合绩效评价等级为：优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无。