附件3

2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（安全提升及排水整治工程）

项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（安全提升及排水整治工程）实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位为石家庄市公路服务保障中心，

国道G234等3项安全设施精细化提升工程方案批复文件为：河北省公路事业发展中心《关于石家庄市国道G234兴隆至阳江公路K695＋301至K745＋606段等3条路段安全设施精细化提升工程方案的批复》（冀公路〔2023〕114号）；国道G234等3项安全设施精细化提升工程施工图批复文件为：河北省公路事业发展中心《关于石家庄市国道G234线K695＋301至K745＋606段等3项安全设施精细化提升工程施工图设计文件的批复》（冀公路〔2023〕189号）。

省道S240等4项排水整治工程方案批复文件为：河北省公路事业发展中心《关于石家庄市省道新临线（S240）沙河店村至野鸡铺村等4条路段排水整治工程方案的批复》（冀公路〔2022〕147号）；国道G234等3项安全设施精细化提升工程施工图批复文件为：河北省公路事业发展中心《关于石家庄市省道新临线（S240）沙河店村至野鸡铺村等4条路段排水整治工程施工图设计文件的批复》（冀公路〔2022〕215号）。

- 项目主要实施内容和范围；

2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（安全提升及排水整治工程）项目共包括3项安全设施精细化提升工程和4条路段排水整治工程：

（1）石家庄市国道G234兴隆至阳江公路K695+301至K745+606段交通安全设施精细化提升工程项目；

（2）石家庄市国道G207乌兰浩特至海安公路K1430+216处下穿渡槽路段交通安全设施精细化提升工程项目；

- （3）石家庄市国道G338海兴至天峻公路K428+575处下穿渡槽路段交通安全设施精细化提升工程项目；

- （4）省道新临线（S240）沙河店村至野鸡铺村部分路段排水整治工程；

- （5）国道兴阳线（G234）北龙岗村至孟托村部分路段排水整治工程；

- （6）国道乌海线（G207）后岭沟村至寨头村部分路段排水整治工程；

- （7）省道正南线（S201）北文城村至西岔头村部分路段排水整治工程。

3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）。

2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（安全提升及排水整治工程）下达中省级燃油税1252万元，调剂560万元，实际下达692万元，现所有工程项目已完工，已完成计划资金省级燃油税拨付521万元，预算执行率为75.3%。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标为通过该工程实施，提升公共服务水平。

阶段性（当年）的绩效目标和指标为完成完成国道G234等3项安全设施精细化提升工程及S240等4项排水整治工程，完成养护工程质量达到合格水平，实际成本不高于计划数692万元，对经济发展起到促进作用，提升基本公共服务水平，社会公众和服务对象司乘人员等满意度达到90%以上。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

按照绩效评价有关文件要求，我单位组织了工程科、养护科、财务科等有关人员,对2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（安全提升及排水整治工程）项目资金进行梳理，确定绩效自评负责人，并按照相关要求对逐个项目进行自评，确保自评结果准确、客观，各相关科室沟通协作共同完成绩效自评工作。

（二）自评的方法和过程

在评价实施过程中，我们首先明确了每个阶段应该收集的信息，然后，由有关人员根据项目进度收集信息，及时进行汇总、整理，并对照绩效指标监控项目的完成情况。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。建立健全各项财务管理制度和资金管理办法。

绩效评价实施过程：一是前期准备，按照绩效评价有关文件要求，为做好统一评价工作，分析自评报告要求，并赴现场收集有关资料。二是组织实施，对项目单位自评报告中的数据及相关情况进行审核、确认，调查走访项目周边群众及单位，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价统一评价工作。三是分析评价，各部门共同讨论、组织统一评价报告，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

预算金额692万元，执行金额521万元，预算执行率75.29%，计算分值得分7.5分。

（二）项目产出

项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，均按预期指标完成，计算分值得分均为满分。

（三）项目效益

项目的社会效益、可持续影响，实际完成值达到预期目标，计算分值均为满分。

（四）满意度

项目社会公众或服务对象满意度大于等于90%，计算分值为满分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分97.5分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无.

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无.