附件3

2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（桥梁养护工程）项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（桥梁养护工程）项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（桥梁养护工程）项目共分为8项桥梁养护工程，分别为：

- （1）石家庄市省道S202平涉线垂虹桥养护工程

- 建设单位：石家庄市公路服务保障中心

- 项目立项：《河北省公路事业发展中心关于石家庄市省道S202平涉线垂虹桥养护工程方案的批复》（冀公路〔2022〕82号）；《河北省公路事业发展中心关于石家庄市省道S202平涉线垂虹桥养护工程施工图设计文件的批复》（冀公路〔2022〕100号）

- （2）石家庄市省道S241宝平线寒虎河桥养护工程

- 建设单位：石家庄市公路服务保障中心

- 项目立项：《河北省公路事业发展中心关于石家庄市省道S241宝平线寒虎河桥等2座桥梁养护工程方案的批复》（冀公路〔2023〕18号）；《河北省公路事业发展中心关于石家庄市省道S241宝平线寒虎河桥等2座桥梁养护工程施工图设计文件的批复》（冀公路〔2023〕27号）

- （3）石家庄市省道S241宝平线史白雁一桥养护工程

- 建设单位：石家庄市公路服务保障中心

- 项目立项：《河北省公路事业发展中心关于石家庄市省道S241宝平线寒虎河桥等2座桥梁养护工程方案的批复》（冀公路〔2023〕18号）；《河北省公路事业发展中心关于石家庄市省道S241宝平线寒虎河桥等2座桥梁养护工程施工图设计文件的批复》（冀公路〔2023〕27号）

- （4）石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(上行)养护工程

- 建设单位：石家庄市公路服务保障中心

- 项目立项：《河北省公路事业发展中心关于石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(上行)等5座桥梁养护工程方案的批复》（冀公路〔2023〕40号）；《河北省公路事业发展中心关于石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(上行)等5座桥梁养护工程施工图设计文件的批复》（冀公路〔2023〕123号）

- （5）石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(下行)养护工程

- 建设单位：石家庄市公路服务保障中心

- 项目立项：《河北省公路事业发展中心关于石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(上行)等5座桥梁养护工程方案的批复》（冀公路〔2023〕40号）；《河北省公路事业发展中心关于石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(上行)等5座桥梁养护工程施工图设计文件的批复》（冀公路〔2023〕123号）

- （6）石家庄市省道S205宜安至微水公路孙庄大桥养护工程

- 建设单位：石家庄市公路服务保障中心

- 项目立项：《河北省公路事业发展中心关于石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(上行)等5座桥梁养护工程方案的批复》（冀公路〔2023〕40号）；《河北省公路事业发展中心关于石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(上行)等5座桥梁养护工程施工图设计文件的批复》（冀公路〔2023〕123号）

- （7）石家庄市国道G234兴隆至阳江公路磁河桥(下行)养护工程

- 建设单位：石家庄市公路服务保障中心

- 项目立项：《河北省公路事业发展中心关于石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(上行)等5座桥梁养护工程方案的批复》（冀公路〔2023〕40号）；《河北省公路事业发展中心关于石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(上行)等5座桥梁养护工程施工图设计文件的批复》（冀公路〔2023〕123号）

- （8）石家庄市国道G107北京至香港公路槐河大桥(下行)养护工程

- 建设单位：石家庄市公路服务保障中心

- 项目立项：《河北省公路事业发展中心关于石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(上行)等5座桥梁养护工程方案的批复》（冀公路〔2023〕40号）；《河北省公路事业发展中心关于石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(上行)等5座桥梁养护工程施工图设计文件的批复》（冀公路〔2023〕123号）

- 2.项目主要实施内容和范围

- （1）石家庄市省道S202平涉线垂虹桥养护工程

- 省道S202平涉线垂虹桥全桥拆除重建，垂虹古桥维持现状，新建桥梁跨越垂虹古桥；新建桥梁中心桩号K52＋378，全长49米，全宽21米（净宽 20米＋2×0.5米混凝土SA级防撞护栏）。上部结构采用1孔40米装配式预应力混凝土简支小箱梁，下部结构采用四柱式台、钻孔灌注桩基础，设计荷载等级为公路一Ⅰ级；桥梁两端引道顺坡共长451米，其中0号台侧引道长254米，1号台侧引道长197米。引道路基宽度19米，路面宽度18米，桥梁两端与引道设置15米过渡段。路面结构采用5厘米AC-13C细粒式沥青混凝土＋7厘米AC—16C中粒式沥青混凝土＋18厘米水泥稳定碎石＋18厘米水泥稳定碎石＋18厘米级配碎石；引道两侧设置C30片石混凝土路肩墙，路肩墙顶设置SB级波形护栏；新建桥梁0#台侧设置2孔2米过水圆管涵；设置齐全的标志、标线、防撞桶等交通安全及排水设施。

- （2）石家庄市省道S241宝平线寒虎河桥养护工程

- 重做桥面铺装为15厘米C40防水混凝土+5厘米细粒式沥青混凝土，重做两侧0.25宽A级金属梁柱式护栏，更换2道Z80型伸缩装置，修补空心板混凝土病害，全桥涂刷硅烷防腐涂料封闭裂缝，设置临时便道。

- （3）石家庄市省道S241宝平线史白雁一桥养护工程

- 重做上部结构，新建上部结构为1孔8米现浇钢筋混凝土空心板，桥梁宽度为：净8.5+2×0.25米A级金属梁柱式防撞护栏，桥面铺装为4厘米细粒式沥青混凝土，新做4道泄水管，设计荷载：公路-I级，设置临时便道。

- （4）石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(上行)养护工程

- T梁下马蹄粘贴碳纤维板，其上再粘贴碳纤维布U型箍加固；凿除重做桥面铺装、挑梁、人行道及防撞栏杆；修补桥梁混凝土脱落、漏筋部分；更换桥梁重做伸缩缝；全桥外露混凝土涂刷硅烷防腐涂料。

- （5）石家庄市国道G307黄骅至山丹公路微水桥(下行)养护工程

- T梁底板重做粘贴碳纤维板，其上再粘贴碳纤维布U型箍加固，梁端腹板采用钢板加固；聚合物砂浆修复上下部混凝土缺陷，封闭裂缝；凿除重做桥面铺装、挑梁、人行道及防撞栏杆；修补桥梁混凝土脱落、漏筋部分；更换桥梁重做伸缩缝；全桥外露混凝土涂刷硅烷防腐涂料。

- （6）石家庄市省道S205宜安至微水公路孙庄大桥养护工程

- 聚合物砂浆修复上下部混凝土缺陷，封闭裂缝；重做桥面铺装、挑梁、人行道、排水及防撞栏杆；全桥涂刷硅烷防腐涂料。

- （7）石家庄市国道G234兴隆至阳江公路磁河桥(下行)养护工程

- 修补上下部结构裂缝；修补盖梁及护栏混凝土破损部分；对桥墩外露桩基进行外包钢筋混凝土加固；外侧梁体涂刷硅烷防腐涂料。

- （8）石家庄市国道G107北京至香港公路槐河大桥(下行)养护工程

- 聚合物砂浆修复混凝土缺陷；封闭梁体裂缝，梁板打孔放水；边梁腹板及护栏涂刷硅烷防腐涂料。

- 3.项目资金投入情况

- 资金数量：1463万元

- 资金结构、资金来源渠道：2024年成品油税费改革资金

（二）项目预期绩效目标

完成该8项养护工程且质量合格。恢复、提升桥梁原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

我中心积极组织开展项目绩效自评工作，按照省财政厅和省交通厅有关文件要求，做好统一评价工作，分析单位制定的绩效目标，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行绩效评价工作。赴现场收集有关资料。通过对绩效目标进行审核确认，调查走访项目周边群众及单位，组织各相关部门进行共同讨论、组织统一评价报告。

通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。

- 自评的方法和过程

评价方法：自我评价。在评价实施过程中，我们首先明确了每个阶段应该收集的信息，然后，由有关人员根据项目进度收集信息，及时进行汇总、整理，并对照绩效指标监控项目的完成情况。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。建立健全各项财务管理制度和资金管理办法。

实施过程：1.前期准备；按照省财政厅和省交通厅有关文件要求，为做好统一评价工作，分析单位提供的自评报告，并赴现场收集有关资料。2.组织实施；对项目单位自评报告中的数据及相关情况进行审核、确认，调查走访项目周边群众及单位，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价统一评价工作。3.分析评价；各部门共同讨论、组织统一评价报告，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

根据年初预算安排执行情况，按照指标体系评分标准，本项目计算分值为5.82分。

（二）项目产出

本项目实际完成数量、质量、时效、成本指标共得40分。

（三）项目效益

本项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标共得40分。

（四）满意度

本项目社会公众或服务对象满意度得10分

我中心年初制定的产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率方面的绩效指标包括了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、群众满意度等方面的指标，较为完整的制定了绩效指标，绩效目标设置的较为科学合理，能够较为充分反应项目的实施水平及项目实施完成后取得的成效，能较为深入的分析绩效目标，也能真实客观的反应项目实施的完成情况。

与年初制定的绩效目标比较发现，我中心设置的绩效目标较为完整，基本保证绩效目标实现率达90%以上。

项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。按期完成工程任务，工程质量良好。

四、项目综合评价结论和评价等级

该项目管理组织以及施工情况良好，资金按时足额到位以及支付。建议将该项目良好的管理经验应用到其他项目，提高管理效率。本项目制定了战略规划，规划符合省政府的经济社会总体目标，项目经省交通厅公路管理局批复了初步设计和施工图设计。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。按期完成工程任务，工程质量良好，总得分为95.82分，评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

建议在今后的养护工程项目实施过程中，细化公路设计，结合当地公路沿线发展特色和需求，进一步提升群众满意度。