附件3

石家庄市省道S543黄北坪至嶂石岩公路瓦房台桥等9座桥梁水毁重建工程项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对石家庄市省道S543黄北坪至嶂石岩公路瓦房台桥等9座桥梁水毁重建工程项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位为石家庄市公路服务保障中心，

方案批复文件为：河北省公路事业发展中心《关于石家庄市省道S543黄北坪至嶂石岩公路瓦房台桥等9座桥梁水毁重建工程方案的批复》（冀公路〔2023〕298号）；施工图批复文件为：河北省公路事业发展中心《关于石家庄市国道Gl07北京至香港公路槐河桥(上行)等21座桥梁水毁重建工程施工图设计文件的批复》（冀公路〔2023〕345号）。

- 项目主要实施内容和范围；

（一）省道S543黄北坪至嶂石岩公路瓦房台桥水毁重建工程

省道S543黄嶂线瓦房台桥位于赞皇县境内，所在路段为二级公路，桥梁代码S543130129L0040,中心桩号K12+533,桥梁全长30米，全宽8.5米(净宽8米+2×0.25米护栏),上部结构为2孔5米石拱，下部结构为重力式墩台、扩大基础。受强降雨影响，造成桥墩基底掏空，墩台身发生不均匀沉降，引起墩身斜向开裂、拱圈横桥向开裂。主要工程内容为全桥拆除重建。新建上部结构为1孔16米装配式预应力钢筋混凝土矮T梁，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥梁全长22米，全宽11米(净宽10米+2×0.5米混凝土护栏),设计荷载采用公路I级。

（二）省道S202平山至涉县公路朱会过水路面水毁重建工程

省道S202平山至涉县公路朱会过水路面段位于井陉县境内，桩号范围K93+800至K93+850,三级公路，路段长50米，路基宽度7.5米，路面宽度7.0米。受强降雨影响，路基挡墙部分冲毁，路段内2座盖板涵洞口防护基础淘空，漫水导致交通长时间中断。主要工程内容为过水路面改建为桥梁，新建桥梁上部结构为1孔16米装配式预应力钢筋混凝土矮T梁，下部结构为薄壁台、钻孔灌注桩基础，中心桩号为K93+823,桥梁全长22米，全宽11米(净10米+2×0.5米护栏),设计荷载等级为公路I级。两侧修建引道与现状道路顺接。设置临时便道60米。

（三）省道S202平山至涉县公路红土嘴过水路面水毁重建工程

省道S202平山至涉县公路红土嘴过水路面段位于井陉县境内，桩号范围K106+403至K106+438,三级公路，路段长35米，路基宽度7.5米，路面宽度7.0米。受强降雨影响，路基掏空，路面坍塌，漫水导致交通长时间中断。主要工程内容为过水路面改建为桥梁，新建桥梁上部结构为3孔20米装配式预应力钢筋混凝土矮T梁，下部结构为柱式墩台、钻孔灌注桩基础，中心桩号为K106+420,桥梁全长66米，全宽11米(净10米+2×0.5米护栏),设计荷载等级为公路I级。两侧修建引道与现状道路顺接。设置临时便道100米。

（四）省道S202平山至涉县公路倒马过水路面水毁重建工程

省道S202平山至涉县公路倒马过水路面段位于赞皇县境内，桩号范围K115+503至K115+568段，三级公路，路段长65米，路基宽度8.5米，路面宽度8.0米。受强降雨影响，路基挡墙及护坡部分冲毁，路段内2座盖板涵台背及下游洞口防护基础淘空，漫水导致交通长时间中断。主要工程内容为过水路面改建为桥梁，新建桥梁上部结构为3孔20米装配式预应力钢筋混凝土矮T梁，下部结构为柱式墩台、钻孔灌注桩基础，中心桩号为K115+538,桥梁全长66米，全宽11米(净10米+2×0.5米护栏),设计荷载等级为公路I级。两侧修建引道与现状道路顺接。设置临时便道87米。

（五）省道S202平山至涉县公路许亭过水路面水毁重建工程

省道S202平山至涉县公路许亭过水路面段位于赞皇县境内，桩号范围K120+361至K120+449段，三级公路，路段长88米，路基宽度8.5米，路面宽度8.0米。受强降雨影响，路基挡墙及护坡部分冲毁，路段内2座盖板涵台背及下游洞口防护基础淘空，漫水导致交通长时间中断。主要工程内容为过水路面改建为桥梁，新建桥梁上部结构为4孔20米装配式预应力钢筋混凝土矮T梁，下部结构为柱式墩台、钻孔灌注桩基础，中心桩号为K120+405,桥梁全长86米，全宽11米(净10米+2×0.5米护栏),设计荷载等级为公路I级。两侧修建引道与现状道路顺接。设置临时便道200米。

（六）省道S202平山至涉县公路马峪过水路面水毁重建工程

省道S202平山至涉县公路马峪过水路面段位于赞皇县境内，桩号范围K133+795至K133+845,三级公路，路段长50米，路基宽度7.5米，路面宽度7.0米。受强降雨影响，右侧护坡及挡墙冲毁，警示柱冲毁，漫水导致交通长时间中断。主要工程内容为过水路面改建为桥梁，新建桥梁上部结构为1孔25米装配式预应力钢筋混凝土小箱梁，下部结构为柱式墩台、钻孔灌注桩基础，中心桩号为K133+820,桥梁全长31米，全宽12.5米(净11.5米+2×0.5米护栏),设计荷载等级为公路I级。两侧修建引道与现状道路顺接。设置临时便道89米。

（七）国道G107北京至香港公路（上行）潴龙河过水路面水毁重建工程

国道G107北京至香港公路(上行)潴龙河过水路面段位于元氏县境内，桩号范围K353+080至K353+200,一级公路，路段长120米，路基宽度11.5米，路面宽度10.5米。受强降雨影响，路基边坡冲毁，涵洞洞口及铺砌冲毁，漫水导致交通长时间中断。主要工程内容为过水路面改建为桥梁，新建桥梁上部结构为4孔32米预应力钢筋混凝土现浇箱梁，下部结构为柱式墩台、钻孔灌注桩基础，中心桩号为K353+096,桥梁全长135.2米，全宽12.5米(净11.5米+2×0.5米护栏),设计荷载等级为公路I级。两侧修建引道与现状道路顺接。

（八）国道G339滨州港至榆林公路巡检司过水路面水毁重建工程

国道G339滨州港至榆林公路巡检司过水路面段位于赞皇县境内，桩号范围K439+565至K439+755,三级公路，路段长190米，路基宽度8.5米，路面宽度8.0米。受强降雨影响，路基部分被掏空，两侧防护、河底铺砌及警示柱冲毁，漫水导致交通长时间中断。主要工程内容为过水路面改建为桥梁，新建桥梁上部结构为3孔20米装配式预应力钢筋混凝土矮T梁，下部结构为柱式墩台、钻孔灌注桩基础，中心桩号为K439+660,桥梁全长66米，全宽11米(净10米+2×0.5米护栏),设计荷载等级为公路I级。两侧修建引道与现状道路顺接。设置临时便道124米。

（九）省道S334白庄至古月公路大王庙过水路面水毁重建工程

省道S334白庄至古月公路大王庙过水路面段位于井陉县境内，桩号范围K18+350至K18+450,二级公路，路段长100米，路基宽度13.0米，路面宽度12.0米。受强降雨影响，两侧防护、河底铺砌及警示柱冲毁，路基部分被掏空，漫水导致交通长时间中断。主要工程内容为过水路面改建为桥梁，新建桥梁上部结构采用3×20+30+40+30米预应力钢筋混凝土现浇箱梁，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，中心桩号为K18+365,桥梁全长168米，全宽13米(净12米+2×0.5米护栏),设计荷载等级为公路I级。两侧修建引道与现状道路顺接。设置临时便道400米。

- 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）。

- 本项目总预算资金7869万元，资金来源分别为石财预〔2024〕6号6295万元、冀财建〔2024〕162号413万元、冀财建〔2023〕188号1161万元，项目已完工。已完成计划资金支付6950.62万元，其中由石财预〔2024〕6号支付5789.62、冀财建〔2023〕188号支付1161万元，因评估评审未完成，故总预算执行率为88.32%。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标为通过该工程实施，完成水毁恢复工作，提升公共服务水平。

阶段性（当年）的绩效目标和指标为完成石家庄市省道S543黄北坪至嶂石岩公路瓦房台桥等9座桥梁水毁重建工程，完成养护工程质量达到合格水平，实际成本不高于计划数7869万元，对经济发展起到促进作用，提升基本公共服务水平，社会公众和服务对象司乘人员等满意度达到90%以上。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

按照绩效评价有关文件要求，我单位组织了工程科、养护科、财务科等有关人员,对2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（安全提升及排水整治工程）项目资金进行梳理，确定绩效自评负责人，并按照相关要求对逐个项目进行自评，确保自评结果准确、客观，各相关科室沟通协作共同完成绩效自评工作。

- 自评的方法和过程

在评价实施过程中，我们首先明确了每个阶段应该收集的信息，然后，由有关人员根据项目进度收集信息，及时进行汇总、整理，并对照绩效指标监控项目的完成情况。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。建立健全各项财务管理制度和资金管理办法。

绩效评价实施过程：一是前期准备，按照绩效评价有关文件要求，为做好统一评价工作，分析自评报告要求，并赴现场收集有关资料。二是组织实施，对项目单位自评报告中的数据及相关情况进行审核、确认，调查走访项目周边群众及单位，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价统一评价工作。三是分析评价，各部门共同讨论、组织统一评价报告，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

2024年预算金额6708万元，执行金额5789.62万元，预算执行率86.31%，计算分值得分8.63分。

（二）项目产出

项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，均按预期指标完成，计算分值得分均为满分。

（三）项目效益

项目的社会效益、可持续影响，实际完成值达到预期目标，计算分值均为满分。

（四）满意度

项目社会公众或服务对象满意度大于等于90%，计算分值为满分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分98.63分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无。