附件3

石家庄市省道S202平涉线等7条路线

水毁重建工程项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对石家庄市省道S202平涉线等7条路线水毁重建工程项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位为石家庄市公路服务保障中心，

方案批复文件为：河北省公路事业发展中心《关于石家庄市省道S202平涉线等7条路线水毁重建工程方案的批复》（冀公路〔2023〕293号）；施工图批复文件为：河北省公路事业发展中心《关于石家庄市省道S201正南线等10条路线水毁重建工程施工图设计文件的批复》（冀公路〔2023〕342号）。

- 项目主要实施内容和范围；

- （一）省道S202平涉线K29+800至K131+380段水毁重建工程

- 省道S202平涉线K29+800至K131+380段位于平山、井陉、赞皇县境内，一、二、三级公路，路基宽7.5m～19.0m,路面宽7.0～18m,沥青混凝土路面。受强降雨影响，造成部分路段边坡滑塌，路基掏空、路面塌陷，拦石墙、护栏、涵洞冲毁，路肩墙冲毁、基础掏空。水毁路段总长0.643公里。主要工程内容为清理塌方及坡面、回填路基、重建路面、护坡、拦石墙、路肩墙、涵洞、护栏，增设涵洞、路堤墙、拦水带、急流槽。

- （二）国道G339滨榆线K445+770至K450+350段水毁重建工程

- 国道G339滨榆线K445+770至K450+350段位于赞皇县境内，二级公路，路基宽度8.5m,路面宽度8m,沥青混凝土路面。受强降雨影响，造成部分路段边坡滑塌，路基掏空、路面塌陷，路肩、路肩墙、护栏、边沟冲毁，挡墙基础掏空。水毁路段总长2.03公里。主要工程内容为清理塌方，回填路基，重建路基路面、路肩、护坡、路肩墙、护栏、边沟，增设急流槽、涵洞。

- （三）省道S250合清线K35+505至K51+300段水毁重建工程

- 省道S250合清线K35+505至K51+300段位于平山县境内，二级公路，路基宽10米，路面宽9米，沥青混凝土路面。受强降雨影响，造成部分路段路基掏空、路面塌陷，路肩墙、护栏、涵洞冲毁。水毁路段总长0.245公里。主要工程内容为重建路肩墙、涵洞、波形梁护栏，部分路段增设拦石墙、路肩墙、涵洞。

- （四）省道S537南二环西延公路K11+312至K11+362段水毁重建工程

- 省道S537南二环西延公路K11+312至K11+362段位于井陉县境内，一级公路。路基宽25米，路面宽24.5米，沥青混凝土路面。受强降雨影响，造成该路段路堑边坡冲毁。水毁路段总长0.05公里。主要工程内容为清理塌方、坡面，重建护坡，增设急流槽、拦水墙。

- （五）国道G307黄山线K377+970至K383+032段水毁重建工程

- 国道307黄山线K377+970至K383+032段位于井陉县境内，二级公路，路基宽10.5米，路面宽9.4米，沥青混凝土路面。受强降雨影响，造成部分路段边坡滑塌，路面、路肩墙、边沟冲毁。水毁路段总长1.610公里。主要工程内容为重建路面、护坡、路肩墙、排水沟。

- （六）省道S392衡井线K154+390至K154+435段水毁重建工程

- 省道S392衡井线K154+390至K154+435段位于井陉县境内，二级公路，路基宽12米，路面宽11.5米，沥青混凝土路面。受强降雨影响，造成边坡滑塌，路面冲毁。水毁路段总长0.045公里。主要工程内容为重建路面、护坡。

- （七）省道S037吴家垴连接线K0+000至K8+206段水毁重建工程

- 省道S037吴家垴连接线K0+000至K8+206段位于井陉县境内，三级公路，路基宽度8.5米，路面宽度8.0米，沥青混凝土路面。受强降雨影响，造成部分路段路基掏空，泄水槽、路肩墙冲毁。水毁路段总长1.792公里。主要工程内容为重建泄水槽，增设截水墙、护坡。

- 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）。

- 本项目总预算资金1582万元，资金来源分别为石财预〔2024〕6号1265万元、冀财建〔2024〕162号142.65万元、冀财建〔2023〕188号151万元、冀财建〔2024〕20号23.35万元，项目已完工。已完成计划资金支付1258.41万元，其中由石财预〔2024〕6号支付1107.41万元、冀财建〔2023〕188号支付151万元，因评估评审未完成，故总预算执行率为79.54%。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标为通过该工程实施，完成水毁恢复工作，提升公共服务水平。

阶段性（当年）的绩效目标和指标为完成石家庄市省道S202平涉线等7条路线水毁重建工程，完成养护工程质量达到合格水平，实际成本不高于计划数1582万元，对经济发展起到促进作用，提升基本公共服务水平，社会公众和服务对象司乘人员等满意度达到90%以上。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

按照绩效评价有关文件要求，我单位组织了工程科、养护科、财务科等有关人员,对2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（安全提升及排水整治工程）项目资金进行梳理，确定绩效自评负责人，并按照相关要求对逐个项目进行自评，确保自评结果准确、客观，各相关科室沟通协作共同完成绩效自评工作。

- 自评的方法和过程

在评价实施过程中，我们首先明确了每个阶段应该收集的信息，然后，由有关人员根据项目进度收集信息，及时进行汇总、整理，并对照绩效指标监控项目的完成情况。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。建立健全各项财务管理制度和资金管理办法。

绩效评价实施过程：一是前期准备，按照绩效评价有关文件要求，为做好统一评价工作，分析自评报告要求，并赴现场收集有关资料。二是组织实施，对项目单位自评报告中的数据及相关情况进行审核、确认，调查走访项目周边群众及单位，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价统一评价工作。三是分析评价，各部门共同讨论、组织统一评价报告，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

2024年预算金额1431万元，执行金额1107.41万元，预算执行率77.39%，计算分值得分7.74分。

（二）项目产出

项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，均按预期指标完成，计算分值得分均为满分。

（三）项目效益

项目的社会效益、可持续影响，实际完成值达到预期目标，计算分值均为满分。

（四）满意度

项目社会公众或服务对象满意度大于等于90%，计算分值为满分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分97.74分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无。